**PLAN OPERATIVO - DFRONT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividades | Tiempo (meses) | | Producto |
| Desde | Hasta |
| 1 | ANALISIS DE PROCESOS   * Identificación de historias de usuario | 15/08 | 29/08 | Historias |
| 2 | CREACIÓN DE COMPONENTES   * Desarrollo de componentes y enrutamiento | 29/08 | 12/09 | Código fuente |
| 3 | CREACIÓN DE SERVICIOS   * Desarrollo de APIs | 12/09 | 26/09 | Código fuente |
| 4 | INTEGRACIÓN   * Desarrollar las consultas a base de datos | 26/09 | 10/10 | Código |
| 5 | DESPLIEGUE SERVIDOR   * Resultados de las pruebas | 10/10 | 24/10 | Documento |
| 6 | PRODUCCIÓN   * Resultados de la interpretación de valores | 24/10 | 07/11 | Documento |
| 7 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO   * Exposición | 7/11 | 21/11 | Informe final |